|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Empresa / Órgão / Setor/ Programa: Senac** | | |
| **Nome do projeto: E-Commerce para loja de bebidas - Bring my beer** | | |
| **Gerente do projeto: Equipe Bring my beer** | |  |
| **Elaborado por:** Natália Farias da Silva | | **Versão:** 1.0 |
| **Aprovado por:** | | |
| **Assinatura:** | **Data de aprovação:** | |

# Plano de Comunicação

O objetivo deste documento é definir o sistema gerencial para o projeto. Ele fornece aos times do projeto os seguintes materiais de referência:

* Organização do projeto;
* Plano de comunicações.

**Equipe do projeto:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | **Papel** | E-mail | **Telefone** |
| **Participantes do Cliente** | | | |
|  |  |  |  |
| **Participantes do fornecedor** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Papeis e Responsabilidades:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Papel** | **Descrição das Responsabilidades** |
| Cauê Ghetti | Responsável pelo desenvolvimento de determinada parte do sistema e parte da documentação do projeto (com foco principal no próprio desenvolvimento). |
| Felipe Tadeu | Responsável pelo desenvolvimento de determinada parte do sistema e parte da documentação do projeto (com foco principal no próprio desenvolvimento). |
| Luis Henrique | Responsável pelo desenvolvimento de determinada parte do sistema e parte da documentação do projeto (com foco principal em testes). |
| Iago Guimarães | Responsável pelo desenvolvimento de determinada parte do sistema e parte da documentação do projeto (com foco principal em Banco de Dados). |
| Natália Farias | Responsável pelo desenvolvimento de determinada parte do sistema (com foco principal em documentação). |
| Miqueias Batista | Responsável pelo desenvolvimento de determinada parte do sistema e parte da documentação do projeto (com foco principal no próprio desenvolvimento). |

**Formas de comunicação:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Título** | **Reunião de definição do Projeto** |
| **Objetivo** | Início do projeto, apresentação de informações sobre o principal objetivo, e também o levantamento de informações referente a tempo, escopo, entre demais necessidades do projeto. |
| **Participantes** | Toda a equipe de projeto. |
| **Forma** | Laboratorio c147 – Senac. |
| **Artefatos** | - |
| **Frequência** | Uma única vez, duração de 3 horas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Título** | **Elaboração de Wireframes** |
| **Objetivo** | Criação de modelos das telas em wireframes, para uma melhor analise e visualização de como será o sistema. Cada participante do projeto ficará encarregado de uma determinada quantidade de telas. |
| **Participantes** | Caue Ghetti, Felipe Tadeu, Luis Henrique, Iago Guimarães e Natália Farias. |
| **Forma** | De acordo com a disponibilidade de cada membro (casa, biblioteca, etc). |
| **Artefatos** | Aplicativo Moqups utilizado para criação de wireframes. |
| **Frequência** | Uma única vez - Uma semana. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Título** | **Reunião - Elaboração da Documentação do Projeto** |
| **Objetivo** | Consiste em analisar e definir qual é toda a documentação necessária para que o projeto tenha um melhor desenvolvimento, separação de tarefas entre os integrantes da equipe, cada qual com determinada documentação a ser feita. |
| **Participantes** | Cauê Ghetti, Felipe Tadeu, Luís Henrique, Iago Guimarães, Miquéias Batista e Natália Farias. |
| **Forma** | Sala c147 – Senac. |
| **Artefatos** | Modelos e templates disponibilizados pelo professor para cada documentação específica. |
| **Frequência** | Uma única vez – Uma semana (podendo ser estendido dependendo da necessidade de novos documentos). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Título** | **Reunião semanal de acompanhamento** |
| **Objetivo** | Apresentação de todas as atividades e entregas que foram definidas até o determinado momento, o responsável por cada tarefa deverá ter a mesma pronta até a data limite de cada entrega. |
| **Participantes** | Cauê Ghetti, Felipe Tadeu, Luis Henrique, Iago Guimarães, Miquéias Batista e Natália Farias. |
| **Forma** | Sala c147 – Senac / Entregas via e-mail, Github e/ou redes sociais. |
| **Artefatos** | - |
| **Frequência** | Semanalmente. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Título** | **Definição de Testes** |
| **Objetivo** | Reunião que consiste em analisar e definir quais serão os casos de teste e como serão realizados para descobrir e evitar futuras falhas. Visando satisfazer o objetivo e as necessidades do cliente. |
| **Participantes** | Cauê Ghetti, Felipe Tadeu, Luis Henrique, Iago Guimarães, Miqueias Batista e Natália Farias. |
| **Forma** | Sala c143 – Senac. |
| **Artefatos** | Ferramentas de teste. |
| **Frequência** | Duas semanas (Podendo ser estendido conforme necessidade). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Título** | **Definição do Desenvolvimento (Codificação)** |
| **Objetivo** | Reunião para dividir as tarefas referente ao desenvolvimento do próprio sistema, cada membro da equipe ficará responsável por determinados conteúdos, mas trabalhando paralelamente a fim de cumprir o objetivo do projeto de forma eficiente e eficaz. |
| **Participantes** | Cauê Ghetti, Felipe Tadeu, Luis Henrique, Iago Guimarães, Miqueias Batista e Natália Farias. |
| **Forma** | Sala c147 – Senac. |
| **Artefatos** | Ferramentas utilizadas para o desenvolvimento. |
| **Frequência** | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **Título** | **Reunião de Encerramento** |
| **Objetivo** | Efetuar de modo formal a finalização do projeto, revisão geral e considerações finais. |
| **Participantes** | Toda a equipe de projeto. |
| **Forma** | Apresentação do projeto à banca. |
| **Artefatos** | - |
| **Frequência** | Uma única vez. |